## Backlog do Projeto de Automação de Freezer

Como um engenheiro de software, organizei o projeto de automação do freezer em um Backlog estruturado, dividindo as tarefas em Épicos (grandes áreas do projeto) e Histórias de Usuário (requisitos funcionais e técnicos). O objetivo é facilitar a priorização e o planejamento das sprints.

### 1. 🚀 Épico 1: Infraestrutura e Configuração Inicial

Este épico cobre a configuração inicial do ambiente de desenvolvimento e as bases do projeto.

| ID | Prioridade | História de Usuário (Como...) | Pontos/Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| I-1 | Alta | Como Desenvolvedor, eu quero configurar o ambiente Django, incluindo a instalação de djongo e djangorestframework, para iniciar o desenvolvimento do backend. | 2 |
| I-2 | Alta | Como Administrador, eu quero configurar o acesso ao banco de dados MongoDB na settings.py do Django para garantir a persistência dos dados. | 1 |
| I-3 | Média | Como Desenvolvedor, eu quero criar o projeto Django base e os aplicativos (freezer_control) para organizar a estrutura do código. | 1 |
| I-4 | Média | Como Desenvolvedor, eu quero definir os modelos Configuracao e TemperaturaHistorico no Django para representar os dados no MongoDB. | 2 |

### Épico 2: API e Lógica de Controle (Backend Core)

Este épico foca na criação da lógica central de automação e na API para comunicação com o ESP32.

| ID | Prioridade | História de Usuário (Como...) | Pontos/Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| A-1 | Alta | Como Dispositivo ESP32, eu quero enviar minha temperatura e ID para um endpoint da API (POST) para que o servidor possa me controlar. | 3 |
| A-2 | Alta | Como Servidor (Django), eu quero receber os dados do ESP32, buscar a Configuração (Setpoint, Histerese) correspondente no MongoDB para aplicar a lógica de Termostato (RF1.3). | 5 |
| A-3 | Alta | Como Servidor (Django), eu quero salvar o registro de Temperatura e o Comando de Ação no MongoDB para manter o histórico (RF1.10). | 3 |
| A-4 | Alta | Como Dispositivo ESP32, eu quero receber um JSON contendo o comando TURN_ON ou TURN_OFF como resposta do servidor para saber como atuar. | 2 |
| A-5 | Média | Como Servidor (Django), eu quero garantir que o controle de um dispositivo seja desativado (TURN_OFF) se o campo ativo da sua Configuração estiver False (RF1.5). | 2 |

### Épico 3: Frontend e Gerenciamento Web

Este épico abrange a interface do usuário para monitoramento e controle.

| ID | Prioridade | História de Usuário (Como...) | Pontos/Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| F-1 | Alta | Como Usuário, eu quero uma página de Dashboard que liste todos os freezers registrados e exiba a última temperatura lida e o status do compressor (RF1.7). | 5 |
| F-2 | Alta | Como Usuário, eu quero acessar uma página de Configuração de Setpoint para um freezer específico (via device_id) para poder editar e salvar seus valores de setpoint, histerese e o status ativo (RF1.8). | 5 |
| F-3 | Média | Como Usuário, eu quero uma API de Histórico (/api/freezer/history/<id>/) para buscar dados de temperatura em formato JSON para o gráfico. | 3 |
| F-4 | Média | Como Usuário, eu quero ver um gráfico de linha (usando Chart.js ou similar) na página de detalhes do freezer para visualizar o histórico de temperatura das últimas 24 horas (RF1.9). | 5 |
| F-5 | Baixa | Como Usuário, eu quero ter um link fácil e visível na Dashboard para acessar a página de Configuração de cada freezer. | 1 |

### Épico 4: Firmware do ESP32 e Testes de Integração

Este épico trata da implementação no hardware e da garantia de que o sistema de ponta a ponta funciona.

| ID | Prioridade | História de Usuário (Como...) | Pontos/Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Alta | Como Dispositivo ESP32, eu quero ter o código base configurado para conectar-me à rede Wi-Fi. | 2 |
| E-2 | Alta | Como Dispositivo ESP32, eu quero que o firmware inclua a lógica para ler a temperatura do sensor DS18B20 e formatá-la corretamente (RF1.1). | 3 |
| E-3 | Alta | Como Dispositivo ESP32, eu quero implementar a função HTTP POST para enviar dados ao Django e analisar a resposta para obter o comando de ação (RF1.2, RF1.4). | 5 |
| E-4 | Alta | Como Dispositivo ESP32, eu quero que a lógica de controle ative ou desative o Relé com base no comando recebido do servidor. | 3 |
| E-5 | Média | Como Dispositivo ESP32, eu quero implementar um mecanismo de tratamento de falhas e retry (tentativa de reenvio) caso a conexão com o servidor falhe (RNF2.6). | 3 |

### Épico 5: Melhorias e Não Funcionais

Este épico lida com a qualidade, segurança e requisitos não funcionais.

| ID | Prioridade | História de Usuário (Como...) | Pontos/Estimativa |
| --- | --- | --- | --- |
| N-1 | Média | Como Desenvolvedor, eu quero implementar um mecanismo de autenticação simples (ex: API Key no cabeçalho) no endpoint da API para o ESP32 para aumentar a segurança (RNF2.4). | 3 |
| N-2 | Média | Como Usuário, eu quero que a interface web seja responsiva para que eu possa monitorar o sistema no meu celular (RNF2.8). | 3 |
| N-3 | Baixa | Como Desenvolvedor, eu quero adicionar logging detalhado no Django para rastrear a entrada e saída da API de controle para fins de debugging. | 2 |
| N-4 | Baixa | Como Administrador, eu quero rodar testes de carga simples para estimar o limite de dispositivos que o backend pode suportar (RNF2.2). | 3 |

### Próxima Sprint Sugerida (Priorização)

### A primeira Sprint deve focar no core da comunicação e persistência de dados:

- I-1, I-2, I-3, I-4: Configuração do ambiente e modelos.

- A-1, A-3: Criação do endpoint da API e registro de histórico.

- A-2, A-4: Implementação da lógica de termostato e retorno do comando.

- E-1: Configuração do Wi-Fi do ESP32 (para iniciar os testes de integração).

Isso garantirá que o caminho crítico dos dados (ESP32 -> Django -> MongoDB -> Django -> ESP32) esteja funcional antes de investir em interfaces de usuário complexas.