## Adicionando o Backlog e Sprints no Jira Scrum

Para adicionar seu backlog e as sprints que você planejou no Jira usando a metodologia Scrum, você seguirá um processo de três etapas: Criação do Backlog (Issues), Criação das Sprints e Planejamento da Sprint (Atribuição de Issues).

Aqui está o passo a passo como um engenheiro de software faria:

### 1. 📝 Criação do Backlog (Issues)

Cada História de Usuário ou Tarefa do seu backlog (ex: I-1, A-2, F-1) deve ser criada como uma Issue (item) no Jira.

- Acessar o Projeto: Navegue até o seu projeto Jira e clique em "Backlog" no menu lateral esquerdo.

- Criar Issues (Histórias):

  - Clique no botão "Criar" no topo da tela.

  - Tipo de Issue: Selecione "Story" (História) para as Histórias de Usuário (ex: "Como Usuário, eu quero ver um gráfico de linha...") e "Task" (Tarefa) para os itens técnicos/configuração (ex: "Configurar ambiente Django"). Para os Épicos (ex: Infraestrutura e Configuração Inicial), selecione "Epic".

  - Resumo: Use o nome da sua História de Usuário (ex: "Implementar lógica de Termostato na API").

  - Descrição: Adicione mais detalhes, critérios de aceitação e os Requisitos Funcionais relacionados (ex: RF1.3).

  - Estimativa/Story Points: Insira os pontos que você atribuiu à história (ex: 5). No Jira, o campo de estimativa em Scrum é geralmente chamado de "Story Points".

  - Linkar a Épico: Vincule a Issue ao Épico correspondente que você criou (ex: "Épico 2: API e Lógica de Controle").

- Processo: Repita este processo até que todos os itens do seu backlog (aproximadamente 30 histórias/tarefas) estejam criados e apareçam na seção Backlog do seu quadro Scrum.

### Criação das Sprints

Você deve criar as quatro sprints planejadas (Sprint 1, 2, 3 e 4) na ordem correta no seu quadro Scrum.

- Localização: Na tela "Backlog", procure o botão "Criar sprint" no topo do painel do backlog.

- Criação: Clique no botão quatro vezes para criar quatro blocos de sprint vazios: Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 e Sprint 4.

- Renomear: Clique nos três pontos ao lado do nome da sprint (ou no nome, dependendo da versão do Jira) para renomeá-la se necessário.

### 3. ➡️ Planejamento da Sprint (Arrastar e Soltar)

Agora, você moverá as Issues do backlog para os respectivos blocos de sprint.

- Arrastar: Na tela "Backlog", simplesmente arraste e solte as Issues da lista de backlog (parte inferior) para o bloco da Sprint 1 (parte superior), seguindo o seu plano de priorização.

- Capacidade: Continue arrastando as Issues até atingir a capacidade de 20 pontos para a Sprint 1.

- Próximas Sprints: Repita o processo, arrastando as Issues para a Sprint 2, Sprint 3 e Sprint 4.

### 4. 🏁 Iniciando a Sprint

Depois que o time estiver pronto para começar o trabalho (após a reunião de Sprint Planning):

- Selecionar: Clique no bloco da Sprint 1.

- Iniciar: Clique no botão "Iniciar sprint".

- Detalhes: O Jira solicitará que você defina a Data de Início, a Data de Conclusão (normalmente 7 dias depois) e o Objetivo da Sprint (ex: "Estabelecer a comunicação de ponta a ponta e o MVP").

- Quadro Scrum: Uma vez iniciada, as Issues da Sprint 1 aparecerão no Quadro Scrum (To Do, In Progress, Done), onde a equipe irá rastrear o trabalho diário.

Após a conclusão e revisão da Sprint 1, você iniciará a Sprint 2, e assim por diante.